项目计划书

项目名称：轻量级团队协同文档知识库系统

学    院：   计算机学院

小组序号：   填写在线文档中的编号

成员姓名：   哈思瀚 许浩 孙佳豪 史林瑞

指导老师：   尹兆远

提交日期：   2026年5月___日

---

一、项目概述

1. 项目背景

在日常学习、课程项目协作及小型团队活动中，文档资料的管理存在诸多痛点：文档分散存储于个人设备、社交平台等不同渠道，查找不便；多人协作编辑时，版本混乱、修改痕迹难以追溯，易出现内容冲突、误删等问题；现有大型协同文档工具（如 Notion、语雀）功能繁杂、学习成本高，且部分功能超出学生团队的实际需求，不适用于课程项目场景。

本项目源于课程设计要求，结合小型团队（如课程小组、班级、社团）的文档管理需求，开发一套轻量级协同文档知识库系统。其应用场景主要覆盖学生团队课程报告撰写、项目资料归档、共享笔记整理等，可实现文档的集中管理、在线编辑、版本留存与权限管控。

该项目的现实意义在于，解决小型团队文档管理混乱、协作低效的问题，为学生团队提供简单易用、低成本的协同文档工具；同时，通过项目开发，将前后端开发、数据库设计、文档撰写等知识应用于实践，提升团队成员的技术能力与协作能力，贴合课程设计的实践目标。

2. 项目目标

本项目旨在开发一套  轻量级团队协同文档知识库系统  ，以解决小型团队文档管理混乱、协作低效的痛点，结合课程设计要求，拟实现以下主要目标：

1.  完成核心功能开发，实现10项既定功能（用户登录注册、目录管理、文档增删改查、版本管理、权限控制等），确保系统基础功能稳定可用。

2.  搭建简洁直观的用户界面，操作逻辑清晰，适配学生用户使用习惯，降低学习与操作成本，无需复杂培训即可上手。

3.  实现文档集中管理、在线富文本编辑、历史版本追溯与权限管控，满足小型团队（课程小组、班级）的文档协作需求。

4.  完成前后端协同开发、数据库设计与系统测试，确保数据存储安全、操作流畅，无明显功能bug。

5.  同步完成项目全流程文档撰写与汇报准备，实现理论知识与实践开发的结合，达成课程设计的实践考核目标。

3. 开发环境与条件

本项目采用前后端分离的开发模式，使用主流、轻量、易上手的开发工具与环境，满足课程设计开发需求，具体如下：

1.   开发工具

- 前端开发工具：VS Code

- 后端开发工具：IntelliJ IDEA / Eclipse

- 版本控制工具：Git

2.   技术框架

- 前端：Vue.js + Element UI

- 后端：SpringBoot（Java）

- 富文本编辑器：开源在线编辑器组件

3.   数据库

- 数据库管理系统：MySQL

- 数据库可视化工具：Navicat

4.   运行环境

- 服务器端：JDK 1.8+

- 浏览器端：Chrome / Edge 等现代浏览器

- 操作系统：Windows 10/11

---

二、需求分析

1. 目标用户与使用场景

目标用户

本系统主要面向  学生小组、班级、小型社团及小型协作团队  ，主要包含三类使用对象：

1. 系统管理员：负责整体用户管理、基础目录维护与系统权限统筹；

2. 普通创建用户：可自主创建目录、编写文档、管理个人资料并配置文档权限；

3. 浏览协作用户：依托开放权限，查看共享文档、查阅资料，参与轻量化协作。

使用场景

1. 课程小组协作：团队统一存放项目文档、实验报告、开发资料，集中管理文件；

2. 班级资料归档：统一收纳课件、作业、通知文件，方便全体成员查阅；

3. 个人知识整理：个人建立知识库，分类记录笔记、学习资料与总结文档；

4. 小型团队协作编辑：多人依托权限控制，分工编辑、查阅文档，避免文件版本混乱。

2. 核心功能清单

| 功能序号 | 功能名称 | 功能描述 | 实现模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户注册与登录 | 1. 普通用户注册、密码设置；2. 账号登录、身份验证；3. 角色区分（管理员 / 普通用户） | 后端 |
| 2 | 多级目录管理 | 1. 创建 / 删除目录；2. 调整目录层级；3. 目录重命名、移动 | 前端 + 后端 |
| 3 | 文档新建与保存 | 1. 新建文档、选择保存路径；2. 实时保存编辑内容；3. 云端同步存储 | 前后端协同 |
| 4 | 文档编辑与修改 | 1. 富文本编辑（文字、格式调整）；2. 内容实时保存，避免丢失 | 前端 + 后端 |
| 5 | 文档历史版本管理 | 1. 自动记录文档修改记录；2. 查看历史版本内容；3. 版本回溯 | 后端 + 前端 |
| 6 | 权限管控 | 1. 设置文档 / 目录访问权限；2. 区分查看 / 编辑权限；3. 管控用户操作范围 | 后端 + 前端 |
| 7 | 文档搜索与筛选 | 1. 关键词搜索文档、目录；2. 筛选特定类型 / 权限的文档 | 前端 |
| 8 | 文档删除与恢复 | 1. 删除无用文档 / 目录；2. 恢复误删文档；3. 二次确认防误删 | 后端 + 前端 |
| 9 | 权限分配与管理 | 1. 给不同用户分配不同操作权限；2. 管理用户角色（管理员 / 普通用户） | 后端 |
| 10 | 系统基础设置 | 1. 界面主题切换；2. 保存用户操作习惯；3. 数据备份与恢复 | 前端 + 后端 |

3. 非功能需求

---  非功能需求（适配SQL+MySQL，贴合课程开发，MD格式直接复制）

一、性能要求

1.  响应性能：所有核心操作（打开文档、切换目录、保存内容、调取历史版本）响应时间≤1秒，无明显卡顿；

2.  加载性能：单篇文档加载时间≤3秒，历史版本调取时间≤2秒，目录树展开/折叠无延迟，SQL查询效率稳定；

3.  稳定性：系统连续运行72小时无崩溃、无闪退，MySQL数据库数据实时同步，无数据丢失、错乱；

4.  并发性能：支持同时50人在线操作，文档编辑、权限设置等操作无卡顿，SQL事务处理无异常；

5.  数据处理：支持存储1000+文档及历史版本，SQL查询、插入、修改操作高效，无明显延迟。

二、安全要求

1.  数据安全：MySQL数据库采用加密存储，用户密码、文档内容均进行加密处理；定期自动备份数据库，防止误操作、系统故障导致的数据丢失，支持SQL备份与恢复；

2.  操作安全：删除、修改文档/目录、权限变更等关键操作需二次确认，避免误操作；操作日志留存，可追溯关键操作记录（通过SQL查询操作日志）；

3.  权限安全：严格通过SQL查询校验用户权限，区分管理员、普通用户、访客角色，禁止越权操作（如普通用户无法修改管理员文档、无法执行SQL删除/修改核心数据表操作）；

4.  隐私安全：用户账号、密码加密存储，不泄露个人信息及文档内容；禁止非法访问MySQL数据库，防止数据泄露。

三、兼容性要求

1.  浏览器兼容：支持Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器（版本≥80），界面无格式错乱，文档编辑、SQL驱动加载正常；

2.  设备与系统兼容：适配Windows 10/11、macOS系统，电脑、平板终端均可正常打开操作，MySQL数据库在不同系统下运行稳定；

3.  技术兼容性：前端Vue框架与后端SpringBoot框架适配良好，SQL语句兼容MySQL 5.7/8.0版本，无语法冲突；

4.  格式兼容：文档可正常导出为常用格式（TXT、PDF），与课程要求的计划书、汇报材料格式适配；MySQL数据库导出的数据可正常查看、复用。

四、易用性要求（补充，贴合课程场景）

1.  界面简洁直观，操作逻辑清晰，适配学生用户使用习惯，无需复杂培训即可上手；

2.  文档编辑操作便捷，富文本编辑功能简单易用，SQL后台数据交互无感知，不影响用户操作；

3.  错误提示清晰，如权限不足、操作失败等场景，给出明确提示，引导用户正确操作。

三、技术路线

1. 总体架构

本系统采用前后端分离架构设计，整体划分为前端展示层、后端业务逻辑层、数据持久层三层结构，层次清晰、耦合度低，便于分组开发与后期维护。

1.前端展示层

面向用户实现全部页面与交互，包含登录注册、目录树导航、文档编辑、版本查看、权限配置等界面；通过浏览器发起网络请求，接收后端接口数据并完成页面渲染与用户交互。

2.后端业务层

提供统一接口服务，负责接收前端请求，完成用户认证、权限校验、目录管理、文档操作、版本管理等核心业务逻辑处理，实现数据的加工与转发。

3.数据持久层

基于MySQL 数据库，使用标准SQL 语句完成数据的增、删、改、查操作，持久化存储用户信息、目录数据、文档内容、历史版本及权限配置等数据，保障数据长期稳定保存。

前后端通过接口进行数据交互，各层级职责明确，能够适配小组多人分工并行开发，满足本次课程设计项目开发需求。

2. 主要技术

一、前端技术方案

1.  技术选型：采用   Vue3 + Element UI   框架，搭建前端页面，实现页面展示、交互操作及响应式适配。

2.  核心技术：

- 页面布局：采用HTML5+CSS3搭建，实现目录树、文档编辑界面，保证界面简洁、操作流畅；

- 富文本编辑：集成开源富文本组件，支持文本格式化、内容实时保存，无需额外开发；

- 兼容性：适配主流浏览器（Chrome、Edge等），支持响应式布局，避免格式错乱。

3.  核心操作：实现页面跳转、按钮交互、表单提交等功能，与后端接口联动，确保数据同步。

二、后端技术方案

1.  技术选型：采用   Java SpringBoot 框架  ，实现接口开发、权限校验、数据处理等核心逻辑。

2.  核心技术：

- 接口开发：采用RESTful风格，编写用户、文档、权限相关接口，支持数据的增删改查；

- 权限控制：通过接口校验用户角色，实现不同权限的访问控制，避免越权操作；

- 数据交互：与前端页面通过接口联动，确保数据实时同步。

三、数据库技术方案

1.  数据库选型：  MySQL  （关系型数据库），支持SQL语句操作，适配课程设计需求，稳定且易维护。

2.  核心技术：

- 数据存储：采用SQL语句实现数据的增删改查，包括用户信息、文档内容、权限配置等数据的持久化存储；

- 数据安全：通过SQL语句实现数据备份、版本管理，确保数据不丢失、不错乱；

- 兼容性：支持标准SQL语法，可直接通过SQL语句进行数据查询、修改、备份，与前端、后端完美适配。

四、关键技术说明

1.  前端与后端交互：通过HTTP接口实现数据传递，前端发起请求，后端处理并返回数据，确保操作流畅；

2.  富文本编辑：集成开源富文本组件，无需自行开发，降低开发难度；

3.  数据校验：通过SQL语句与后端逻辑，实现权限校验、操作二次确认，避免误操作；

4.  版本管理：通过SQL语句记录版本信息，实现历史版本追溯，无需额外复杂开发。

3. 数据设计初步考虑

1. 主要实体或对象

结合协同文档管理业务，系统抽取核心实体对象如下：

1.   用户实体  ：记录系统使用者信息，包含管理员与普通用户，用于登录认证、身份区分和权限绑定。

2.   目录实体  ：以多级文件夹形式存在，用于分类收纳文档，维护上下级目录层级关系。

3.   文档实体  ：系统核心业务对象，包含文档标题、正文内容、所属目录、创建人等基础信息。

4.   文档版本实体  ：记录文档每次修改后的历史内容、版本编号与修改时间，用于版本查询与回溯。

5.   权限实体  ：绑定用户与对应目录、文档，区分只读、编辑等操作权限，实现资源访问控制。

2. 关键数据表及数据关系

系统采用 MySQL 数据库，基于标准 SQL 语句完成数据操作，设计五张核心数据表，实体关系如下：

1.   用户表（user）

存储所有注册用户基础信息，是权限与资源归属的核心关联主体。

2.   目录表（directory）

记录目录名称、父目录编号、创建用户编号；  自关联上下级关系  ，实现多级目录结构，与用户为多对一关系。

3.   文档表（document）

存储文档标题、正文、所属目录、创建人；与目录为多对一关系，一个目录下可包含多篇文档。

4.   文档版本表（document_version）

单独存储文档历史修改记录，通过文档编号与文档表  一对多关联  ，一篇文档对应多个历史版本。

5.   权限表（permission）

作为中间关联表，建立用户与目录、文档的映射关系，通过权限字段控制访问与操作范围，实现多用户、多资源的权限匹配。

整体数据关系总结

用户统一管理自身目录与文档，目录承载文档分类，文档关联多条历史版本，权限表独立绑定用户与资源，结构清晰、依赖简单，便于使用 SQL 语句进行查询、新增、修改与删除操作，满足系统业务数据持久化需求。

四、进度安排

1. 阶段划分

本项目按课程开发周期，划分为需求与设计、核心开发、功能完善、结项汇报四个阶段，各阶段紧密衔接，确保按时完成文档提交与系统开发。

2. 时间进度表

第一阶段：需求与设计

- 时间周期：4 月 18 日 - 4 月 24 日

- 核心任务：

  - 需求调研，系统设计，数据库设计

- 交付物：项目计划书（

第二阶段：核心开发

- 时间周期：4 月 25 日 - 5 月 6 日

- 核心任务：

  设计数据库 ER 图与 SQL 脚本；

  搭建前后端基础项目框架；

开发用户认证、目录管理、文档 CRUD 核心功能；

  完成前端页面搭建与基础交互；

  进行初步前后端联调。

交付物：  数据库 ER 图；

  MySQL 数据库 SQL 创建脚本；

  前后端基础工程代码；

  中期报告（含进度总结）；

  核心功能接口文档；

  可运行的基础系统（含登录、目录、文档基础操作）；

  部分功能测试用例。

第三阶段：功能完善

- 时间周期：5 月 7 日 - 5 月 13 日

- 核心任务：

开发文档版本回溯、权限精细化控制；

修复全量 BUG，进行系统测试与性能优化；

完善用户操作体验。

- 交付物：

软件说明书（完整用户手册）；

全套可运行系统（含所有 10 个核心功能）；

系统测试报告；

操作演示视频。

第四阶段：结项汇报

- 时间周期：5 月 14 日 - 结项前

- 核心任务：

系统测试，功能展示，总结

3. 风险与应对

| 潜在风险 | 应对思路 |
| --- | --- |
| 前后端联调出现接口不兼容 | 1. 提前约定统一数据格式与接口文档； 2. 开发过程中每日同步进度，及时沟通接口问题； 3. 预留 1-2 天缓冲时间，用于联调 BUG 修复。 |
| 版本回溯功能开发难度超出预期 | 1. 简化版本存储逻辑，仅保留核心内容快照； 2. 优先实现基础版本查询，再逐步优化对比功能； 3. 参考开源富文本编辑器的版本管理方案，降低开发成本。 |
| 团队成员进度不一致 | 1. 每周固定时间进行进度同步，明确每人待完成任务； 2. 使用 Git 进行版本控制，合理分工开发分支，避免代码冲突； 3. 作为文档负责人，实时跟踪进度，及时协调解决拖延问题。 |
| 系统测试不充分，出现功能 BUG | 1. 制定详细测试用例，覆盖所有核心功能点； 2. 每人负责自身模块的单元测试，联合进行整体集成测试； 3. 重点测试权限控制、数据存储等关键模块，确保数据安全。 |

五、成员分工

1. 成员信息

| 姓名 | 班级 | 学号 | GitHub 账号 | 角色 / 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈思瀚 | 24 级计科一班 | 202205820104 | Contingenthsh | 后端开发 & 测试 |
| 许浩 | 24 级计科一班 | 202405567005 | HYXK-maker | 前端交互和功能开发 & 搭建、规范和维护 GitHub 仓库 |
| 孙佳豪 | 24 级计科一班 | 202405567035 | xtu-sjh | 前端页面开发 & 数据库辅助 |
| 史林瑞 | 24 级计科一班 | 202405567030 | silyu21 | 项目统筹 & 文档撰写 |

2. Git协作方式

本项目采用 Git 进行代码版本控制与团队协作，具体方式如下：

1.仓库管理

建立项目远程 Git 仓库，用于存储所有代码、文档及版本记录；

团队成员统一使用远程仓库，定期同步本地代码，保证代码版本一致。

2.分支管理策略

主分支：main 分支，用于存放稳定可运行的最终版本代码；

开发主分支：dev 分支，用于合并各模块开发成果，作为集成测试分支；

功能分支：成员各自创建独立的功能分支（如 feature/login、feature/editor），在分支内开发模块功能，避免直接修改主分支。

3.提交与合并流程

成员在个人功能分支完成开发后，先提交本地代码并推送到远程对应分支；

完成模块自测后，向 dev 分支发起合并请求（Pull Request），由团队成员审核后合并；

各模块功能开发完成、dev 分支测试稳定后，统一合并到 main 分支，形成正式版本。

4.提交规范

提交信息采用统一格式，清晰说明本次提交的功能或修改内容，如 feat: 完成用户登录接口开发、fix: 修复文档保存失败bug；

关键节点（如提交计划书、中期版本、最终版本）打标签（Tag），方便回溯版本。

3. 阶段性成果计划

| 阶段 | 时间节点 | 核心任务 | 拟提交的成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求与设计 | 4.18 – 4.24 | 需求调研，系统设计，数据库设计 | 项目计划书 |
| 第二阶段：核心开发与中期 | 4.25 – 5.6 | 1. 设计数据库 ER 图与 SQL 脚本； 2. 搭建前后端基础项目框架； 3. 开发用户认证、目录管理、文档 CRUD 核心功能； 4. 完成前端页面搭建与基础交互； 5. 进行初步前后端联调。 | 1. 数据库 ER 图； 2. MySQL 数据库 SQL 创建脚本； 3. 前后端基础工程代码； 4. 中期报告（含进度总结）； 5. 核心功能接口文档； 6. 可运行的基础系统（含登录、目录、文档基础操作）； 7. 部分功能测试用例。 |
| 第三阶段：功能完善与验收 | 5.7 - 5.13 | 1. 开发文档版本回溯、权限精细化控制； 2. 修复全量 BUG，进行系统测试与性能优化； 3. 完善用户操作体验。 | 1. 软件说明书（完整用户手册）； 2. 全套可运行系统（含所有 10 个核心功能）； 3. 系统测试报告； 4. 操作演示视频。 |
| 第四阶段：结项与汇报 | 5.14- | 系统测试，功能展示，总结 | 结项汇报 PPT、全套项目文档归档、答辩演示材料 |

---

附录

1. 远端Git仓库

https://github.com/HYXK-maker/Gitdemo

2. 其他说明